附件1

河南省2019年7月份县级地表水型饮用水水源保护区环境问题清理整治进展情况（清单内）统计表

| 序号 | 省辖市 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州市 | 巩义市 | 坞罗水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 西村镇坞罗社区4栋楼房目前居住260人 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 2 | 郑州市 | 巩义市 | 坞罗水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 巩义市新星磷化有限责任公司 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 3 | 郑州市 | 荥阳市 | 黄河王村 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 古柏渡旅游区滑草项目1个 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 50% |
| 4 | 郑州市 | 荥阳市 | 黄河王村 | 县级 | 一级 | 排污口 | 古柏渡旅游区码头1个 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 80% |
| 5 | 郑州市 | 荥阳市 | 黄河王村 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 古柏渡旅游区蹦极项目1个 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 60% |
| 6 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 登封境内景店村二级保护区农业种植 | 倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 7 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 土门村二级保护区农业种植 | 倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 8 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 登封境内景店村二级保护区内生活面源污染 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 9 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 闫沟村一级保护区农业种植 | 倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 10 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 月台村二级保护区农业种植 | 倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 11 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 寨脖村二级保护区生活垃圾、生活污水、居民区户家庭散养鸡、鸭、猪等畜禽产生的粪便处置不规范 | 生活污水、生活垃圾收集处理，养殖废弃物资源化利用 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 12 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 闫沟村二级保护区内生活污水、生活垃圾处置不规范 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 13 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 月台村一级保护区内有320亩耕地 | 倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 14 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 土门村二级保护区生活面源污染、家庭分散式养殖 | 生活污水、生活垃圾收集处理，养殖废弃物资源化利用 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 15 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区围栏围网缺失 | 规范设置防护隔离设施 | 2019-12-31 |  | 防护隔离设施已建成 | 是 | 100% |
| 16 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 月台村二级保护区集中居民区生活垃圾、污水处置规范 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 17 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 闫沟村一级保护区内生活污水、垃圾处置不规范 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 18 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 寨脖村二级保护区内农业种植 | 倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 19 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 闫沟村二级保护区农业种植 | 倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 20 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 月台村生活垃圾、生活污水处置不规范 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 21 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 生活污水未收集处理外运 | 生活污水收集处理 | 2019-12-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 22 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 果树种植，林间有房屋建筑 | 倡导科学绿色种植，严格控制化肥、农药等非点源污染 | 2019-10-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 23 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一处院子，有2层的楼房，和一层的平房，砖混，未见有生产加工迹象 | 拆除或关闭 | 2019-10-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 24 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一处门窗加工点，有旱厕一个 | 取缔门窗加工点，拆除旱厕 | 2019-06-30 |  | 加工点已取缔，旱厕已拆除 | 是 | 100% |
| 25 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 养殖场 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 养殖场已拆除 | 是 | 100% |
| 26 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 砖混房屋一座 | 拆除或关闭 | 2019-10-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 27 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 周家湾养猪场 | 拆除或关闭 | 2019-10-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 28 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 农机合作社的建筑 | 拆除或关闭 | 2019-10-30 |  | 整治中 | 否 | 70% |
| 29 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 家具加工厂 | 拆除或关闭 | 2019-10-31 |  | 前期工作 | 否 | 30% |
| 30 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 5处农业（苗木）种植，三处林内有房屋建筑 | 倡导科学绿色种植，严格控制化肥、农药等非点源污染 | 2019-10-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 31 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 房屋一座，院内有生产设备及原料，屋内放置农具等物品 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 32 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 郝家岗养殖场 | 拆除或关闭 | 2019-09-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 33 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 石像加工点 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 前期工作 | 否 | 60% |
| 34 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 郑新路东侧商登高速南侧畜禽粪便堆场一处 | 清理 | 2019-05-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 35 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 隔离网破损 | 修复破损隔离网 | 2019-06-30 |  | 破损隔离网已修复 | 是 | 100% |
| 36 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 郝家岗养猪、鸡场 | 拆除或关闭 | 2019-09-30 |  | 前期工作 | 否 | 20% |
| 37 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 小型地砖加工点 | 拆除或关闭 | 2019-10-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 38 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 楼板加工点，有物料堆放 | 拆除或关闭 | 2019-10-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 39 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 2处鱼塘 | 取缔 | 2019-09-30 |  | 投喂设施已拆除，增氧设施拆除 | 是 | 100% |
| 40 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 废弃农家乐建筑物 | 按要求完成农家乐等餐饮娱乐项目取缔及日常管理工作 | 2019-10-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 41 | 郑州市 | 登封市 | 劵门水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东白坪村耕地50亩，沙锅窑村耕地30亩，二岚沟村耕地5亩 | 加大水域岸线绿化率，实施退耕还林 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 42 | 郑州市 | 登封市 | 劵门水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 白坪街1000人、东白坪1300人、沙锅窑500人、二岚沟750人、寨西50人、寨东100人、西白坪1500人垃圾污水处置不规范 | 生活污水、垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 镇区已全部实现雨污管道分离，污水管网已全部联通。乡污水处理厂排水管网正在加班铺设。涉及村生活垃圾已全部实现集中收集处理；各村污水处理设施及配套管网建设完成前，采取用抽粪车定期对生活污水清运 | 否 | 90% |
| 43 | 郑州市 | 登封市 | 劵门水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 东白坪村耕地500亩，沙锅窑村耕地600亩，二岚沟村耕地500亩，煤窑沟村耕地600亩，西白坪村耕地300亩，寨东村耕地100亩，寨西村耕地150亩 | 倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 44 | 郑州市 | 登封市 | 劵门水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东白坪村日光温室6座，长75米，宽9米，高4.2米 | 倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积 | 2019-12-31 |  | 加强对日光温室大棚内种植物的日常监测，严禁使用农药，倡导种植有机作物和使用有机肥 | 是 | 100% |
| 45 | 郑州市 | 登封市 | 纸坊水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 在唐庄镇三官庙村有个别居民户在水源地红线内 | 生活污水、垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 46 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家特色烧菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 47 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 嵩惠园土菜城污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 48 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 乡村食府住宿污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 49 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 新农村饭店住宿污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 50 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 嵩山天福酒店污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 51 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家特色风味污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 52 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 综合超市住宿污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 53 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 禅苑居饭店住宿污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 | 现更名为鑫源农家院 | 已完成 | 是 | 100% |
| 54 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 淳朴农家烧菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 55 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 天已大酒楼污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 56 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 商务农家乐宾馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 57 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 林红私房土菜城污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 58 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家香土菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 59 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 少林假日酒店污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 60 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 鑫达土菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 61 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家庄苑污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 | 现更名为居佳联合酒店 | 已完成 | 是 | 100% |
| 62 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 汉庭快捷酒店污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 63 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 永泰寺素斋馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 64 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 清真饭店污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 65 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 少林食府土菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 66 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 嵩山食府土菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 67 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 隆达天然烧菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 68 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家土菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 69 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 阳光酒店污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 70 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 少室生态酒店污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 71 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 登封市虚境民宿露营地在一级保护区内 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 72 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 食味轩烧菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 73 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 嵩岳商务大酒店污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 74 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 嵩山土菜城污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 75 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 郭店村1120口人，污水流入村下水道排入水库，岸边有生活垃圾倾倒 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 76 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家特色土菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 77 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 绿色土菜城住宿污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 78 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 沣林快捷酒店污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 79 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 裕林酒楼污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 | 现更名为六合酒楼 | 已完成 | 是 | 100% |
| 80 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 壹号农家院污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 81 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 河南烩面公平饭店污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 82 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 中原饭店污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 83 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 顺风农家土菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 | 现更名为李家特色土菜馆 | 已完成 | 是 | 100% |
| 84 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 中原农家乐污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 85 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 禅宗酒家污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 | 现更名为子晋雷家 | 已完成 | 是 | 100% |
| 86 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 天然居酒店污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 87 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 牧羊女土菜馆污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 88 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家面食城金鸿福污水排入水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 89 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 登封市圆峰文武学校在少林水库一级范围内 | 搬迁或关闭 | 2019-12-31 |  | 正在为该武校协调过渡搬迁期间新校址 | 否 | 20% |
| 90 | 郑州市 | 登封市 | 白沙水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 三航工程新材料研究所 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 91 | 郑州市 | 登封市 | 白沙水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 五处民宅 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 92 | 郑州市 | 登封市 | 白沙水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 宣化镇田园农家乐 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 93 | 郑州市 | 登封市 | 白沙水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 该区域共有3家，分别为老柴坊鱼庄，不动产培训基地，水文水资源局 | 拆除或关闭老柴坊鱼庄和不动产培训基地，水文水资源局生活污水垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 20% |
| 94 | 郑州市 | 登封市 | 白沙水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 三处农家乐 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 95 | 郑州市 | 登封市 | 白沙水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 登封禹中水利工程有限公司白沙渔场（登封市白沙水产公司） | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 96 | 郑州市 | 登封市 | 白沙水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 文惠山庄餐饮、住宿、度假、拓展培训、度假、游玩等设施 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 97 | 郑州市 | 登封市 | 白沙水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 该区域属于居民区，共有六户居民 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 98 | 郑州市 | 登封市 | 白沙水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 存在一废弃酒店 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 99 | 郑州市 | 登封市 | 白沙水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 四处民宅 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 100 | 平顶山市 | 宝丰县 | 龙兴寺水库 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 天瑞集团汝州水泥有限公司所属纸房山石灰岩项目部分矿区位于宝丰县集中式饮用水源龙兴寺水库一、二保护区 | 拆除或关闭 | 2019-11-30 |  | 宝丰县人民政府已下达关闭通知，并基本停产到位。目前天瑞集团就关闭问题向平顶山市人民政府申请行政复议，尚未有行政复议结果 | 是 | 100% |
| 101 | 平顶山市 | 宝丰县 | 龙兴寺水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 宝丰县集中式饮用水源龙兴寺水库二级保护区内排查发现回龙庙村有一蛋鸡孵化场 | 拆除或关闭 | 2019-11-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 102 | 平顶山市 | 舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 金水湖观光旅游围网养殖大约10亩(约6667㎡) | 拆除或关闭 | 2019-11-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 103 | 平顶山市 | 舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 后斗沟村西水面围网大约3亩(约2000㎡) | 拆除或关闭 | 2019-11-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 104 | 平顶山市 | 舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 田岗村西南水面围网大约15亩(约10000㎡) | 拆除或关闭 | 2019-11-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 105 | 平顶山市 | 舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 郭庄西恒产南侧500米水面围网大约2亩(约1333㎡) | 拆除或关闭 | 2019-11-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 106 | 平顶山市 | 舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 谢古洞村西水面围网大约2亩(约1333㎡) | 拆除或关闭 | 2019-11-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 107 | 平顶山市 | 舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 郭庄西河南恒产农业开发有限公司水面有围网大约5亩（约3333㎡） | 拆除或关闭 | 2019-11-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 108 | 平顶山市 | 舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 牛庄村北水面围网大约3亩(约2000㎡) | 拆除或关闭 | 2019-11-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 109 | 平顶山市 | 舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 肖湾桥北鱼塘陆域有鱼塘大约6亩左右(约4000㎡) | 取缔 | 2019-11-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 110 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 黑龙洞沟村，九盛渔庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已取缔到位 | 是 | 100% |
| 111 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 小坪村，湖畔人家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已取缔到位 | 是 | 100% |
| 112 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西乡坪村，农家院农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已取缔到位 | 是 | 100% |
| 113 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西乡坪村，平湖客栈农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 114 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 北岩村，平湖山庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 115 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 黑龙洞沟村，老刘铁锅鱼农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 116 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 黑龙洞沟村，聚福渔庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 117 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西乡坪村，怡然居农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 118 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 圣子沟村，盛鑫家园农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 119 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 黑龙洞沟村，平湖渔庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 120 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西乡坪村，泓兴农院农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 121 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 北湾村，盘水山庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 122 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 圣子沟村，张旦农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 123 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西乡坪村，长府香阁农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 124 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西乡坪村，平湖雅居农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 125 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 北岩村，雁平人家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 126 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 五龙洞沟村，平湖居缘庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 127 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 圣子沟村，喜洋洋农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 128 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西乡坪村，西湖农家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 129 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西乡坪村，湖边农家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 130 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 黑龙洞沟，平湖渔家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 131 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西乡坪村，山水农家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理。 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 132 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西乡坪村，浓香院农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 133 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西乡坪村，欣源农家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 134 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 黑龙洞沟村，刘家农园农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位 | 是 | 100% |
| 135 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 黑龙洞沟村，人口105人，村庄生活垃圾未完全收集，生活污水采取分散式处理 | 生活污水、垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建设有沉淀池，定期清运，污水不外排 | 是 | 100% |
| 136 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 西乡坪村，人口310人，村庄生活垃圾未完全收集处理。生活污水采用分散式处理 | 生活污水、垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建设有沉淀池，定期清运，污水不外排 | 是 | 100% |
| 137 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 北岩村，人口204人，村庄生活垃圾未全部收集处理。生活污水采用分散式处理 | 生活污水、垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建设有沉淀池，定期清运，污水不外排 | 是 | 100% |
| 138 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 圣子沟村，人口195人，村庄生活垃圾未全部收集。生活污水采用分散式处理 | 生活污水、垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建设有沉淀池，定期清运，污水不外排 | 是 | 100% |
| 139 | 安阳市 | 林州市 | 南谷洞水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 北湾村，人口96人，村庄生活垃圾未全部收集，生活污水采用分散式处理 | 生活污水、垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建设有沉淀池，定期清运，污水不外排 | 是 | 100% |
| 140 | 安阳市 | 林州市 | 弓上水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 漏底村，人口90人，农村生活垃圾未全部收集。生活污水采用分散式处理 | 生活污水、垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建设有沉淀池，定期清运，污水不外排 | 是 | 100% |
| 141 | 安阳市 | 林州市 | 弓上水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 北湾村，人口190人，村庄生活垃圾未全部收集处理。生活污水采用分散式处理 | 生活污水、垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建设有沉淀池，定期清运，污水不外排 | 是 | 100% |
| 142 | 安阳市 | 林州市 | 弓上水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 嘴上村，人口180人，农村生活垃圾未全部收集处理。生活污水采用分散式处理 | 生活污水、垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建设有沉淀池，定期清运，污水不外排 | 是 | 100% |
| 143 | 安阳市 | 林州市 | 弓上水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 东垴村，人口90人，农村生活垃圾未全部收集，生活污水采用分散式处理 | 生活污水、垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建设有沉淀池，定期清运，污水不外排 | 是 | 100% |
| 144 | 安阳市 | 林州市 | 弓上水库 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | S327省道穿越二级保护区，部分路段未建设导流槽、应急池等应急设施 | 完善二级保护区内防撞栏、导流槽、应急池等设施 | 2019-12-31 |  | 已按要求完成二级保护区应急池、导流槽建设任务 | 是 | 100% |
| 145 | 安阳市 | 林州市 | 弓上水库 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 省道302防撞护栏不完善 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 146 | 新乡市 | 长垣县 | 黄河周营 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 黄河大堤道班在二级保护区 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-06-30 |  | 保护区调整报告已上报省政府；道班办公区设置3个垃圾箱收集垃圾，统一收集后转运到垃圾处理厂，污水经防渗沉淀池处理后统一清运 | 是 | 100% |
| 147 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 溪湾人家生活污水未集中收集处理 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 | 备用水源 | 已关闭 | 是 | 100% |
| 148 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 李沿沟村生活污水未集中收集处理 | 生活污水收集处置 | 2019-06-30 | 备用水源 | 方案已制定 | 否 | 30% |
| 149 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 羊湾村生活污水未集中收集处理 | 生活污水收集处置 | 2019-06-30 | 备用水源 | 方案已制定 | 否 | 30% |
| 150 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 龙卧村生活污水未集中收集处理 | 生活污水收集处置 | 2019-06-30 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 151 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 娟子快餐店生活污水未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 152 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 龙卧农家菜馆生活污水未集中收集 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 153 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 东沟村生活污水未集中处理 | 生活污水收集处置 | 2019-06-30 | 备用水源 | 方案已制定 | 否 | 30% |
| 154 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家院饭馆生活污水未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 155 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村运征农家菜馆，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 156 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村阳光农家菜馆，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 157 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村棋盘山度假村，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 158 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村李金喜养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 159 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 塔岗村张新峰养猪场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 160 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村醉源山居，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 161 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 塔岗村生活污水未集中处理 | 生活污水收集处置 | 2019-06-30 | 备用水源；该村涉及一级、二级保护区 | 方案已定制 | 否 | 30% |
| 162 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村白云边小亮农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 163 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村王奉成养鸡场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 164 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 园宾农家院生活污水未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 | 备用水源 | 已关闭 | 是 | 100% |
| 165 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村张桂生养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 166 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村冯秋喜养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 167 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家庄园生活污水未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 168 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 小店河村生活污水未集中收集处理 | 生活污水收集处置 | 2019-06-30 | 备用水源 | 方案已定制 | 否 | 30% |
| 169 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村海心农家饭店，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 170 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村东沟度假村，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 171 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村军伟农家院，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 172 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村梅缘四季农家饭庄,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 173 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村农家风味特色菜，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 174 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村生军家菜馆，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 175 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村青年洞小文超市农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 176 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村伍喜农家饭馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 177 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村小文农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 178 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村青年洞农家院菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 179 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村佳香农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 180 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | S226省道（无管制措施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 181 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村太行人家农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 182 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村棋盘山农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 183 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村河印农家风味，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 184 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | S226省道（无管制措施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 185 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 塔岗村张裕生养猪场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 186 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村魏金山养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 187 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村刘营山养鸡场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 188 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村刘颖慧养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 189 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村李金华养鸡场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 190 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村冯光清养鸡场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 191 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 南岭村养鸡场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 192 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村卧龙山庄,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 193 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村山水人家,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 194 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村小新农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 195 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 塔岗村港口饭店,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 196 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村小雨家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 197 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村根生农家院，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 198 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村崎峪山庄,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 199 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村灵龙农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 200 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村小辉崎峪饭店，污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 201 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村小成农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 202 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村塔岗湖阳光大酒店,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 203 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村毛根农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 204 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 塔岗村心连心客栈,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 205 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 塔岗农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 206 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 塔岗长虹农家饭店,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 207 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 南岭村黑龙潭餐饮,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 208 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村苍峪山庄,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 209 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村毛文勇养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 210 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村小广农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 211 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村李毛根养猪场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 212 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村冯广清养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 213 | 焦作市 | 博爱县 | 丹河 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | X034 县道穿越二级保护区，未建设导流槽、应急池等应急设施 | 建设导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 214 | 焦作市 | 博爱县 | 丹河 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | X034 县道穿越一级保护区，未建设导流槽、应急池等应急设施 | 建设导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 215 | 焦作市 | 博爱县 | 丹河 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区取水口周边未设置隔离防护 | 设置隔离防护 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 216 | 焦作市 | 博爱县 | 丹河 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 沁阳市常平乡后寨火车站，有30人生活污水及垃圾存在随意排放现象 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-06-30 |  | 污水收集处置设施已建成，垃圾已委托公司统一集中收集处理 | 是 | 100% |
| 217 | 焦作市 | 博爱县 | 丹河 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 沁阳市常平乡后寨村10多户的村民，生活污水及垃圾存在随意排放现象 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-06-30 |  | 污水收集处置设施已建成，垃圾已委托公司统一集中收集处理 | 是 | 100% |
| 218 | 焦作市 | 博爱县 | 丹河 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 沁阳市常平乡杨庄河新村有一家农家院，有生活污水和垃圾排放 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 219 | 焦作市 | 博爱县 | 丹河 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 杨庄河村附近有一家小型水力发电站 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 已由水利专家出具保留该水电站的评估报告 | 是 | 100% |
| 220 | 焦作市 | 博爱县 | 丹河 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 沁阳市常平乡杨庄河新村区域内沁阳市世纪合成纤维有限公司 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 221 | 焦作市 | 博爱县 | 丹河 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 沁阳市常平乡杨庄河新村有30多户的村民，生活污水及垃圾存在随意排放现象 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-06-30 |  | 污水收集处置设施已建成，垃圾已委托公司统一集中收集处理 | 是 | 100% |
| 222 | 许昌市 | 禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 王国强鱼塘 | 取缔 | 2019-10-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 223 | 许昌市 | 禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 禹州市S231省道（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池 | 2019-12-31 |  | 已建立防撞护栏、事故导流槽、应急池 | 是 | 100% |
| 224 | 许昌市 | 禹州市 | 颍河 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 禹州市火龙镇龙东无名养牛场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已拆除养殖设施 | 是 | 100% |
| 225 | 许昌市 | 禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 禹州市朱阁镇小冀庄村无名养殖场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已拆除养殖设施 | 是 | 100% |
| 226 | 许昌市 | 禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 田海山鱼塘 | 取缔 | 2019-10-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 227 | 许昌市 | 禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 禹州市朱阁镇大陈村无名养殖场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已拆除养殖设施 | 是 | 100% |
| 228 | 许昌市 | 禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 禹州毛石线（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-31 |  | 已建设防撞护栏、事故导流管、应急池 | 是 | 100% |
| 229 | 许昌市 | 禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 钟红圈鱼塘 | 取缔 | 2019-10-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 230 | 许昌市 | 禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 张孬鱼塘 | 取缔 | 2019-10-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 231 | 三门峡市 | 渑池县 | 黄河槐扒 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 西段村水库一级保护区内有一生态园，污水直排入水库 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 生态园大棚玻璃已拆除完毕，排污口已封闭 | 是 | 100% |
| 232 | 三门峡市 | 渑池县 | 黄河槐扒 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 渑白公路在西段村水库北侧穿越，距坝体前取水口100米未建立管制措施，未建设导流槽和应急池 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2019-12-31 |  | 导流槽、防渗池主体已全部完工，危化品运输车辆绕行警示牌、防抛网已安装 | 是 | 100% |
| 233 | 三门峡市 | 渑池县 | 黄河槐扒 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 中铝矿业有限公司渑池分公司贯沟采区位于西段村水库尾部汇流区 | 截污 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 234 | 三门峡市 | 渑池县 | 宋村水库 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 渑池县陈村乡振兴砖厂整体位于一级保护区内，办公楼生活污水未经处理直接排入库区 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 | 该水源地已申请取消，待省政府批复 | 办公楼污水管道已拆除，砖机皮带已拆除，砖厂已停产 | 是 | 100% |
| 235 | 三门峡市 | 渑池县 | 裴窑水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 幸福农庄多套房屋建在一级保护区内，作为公司办公用房，在二级保护区内建设两个鱼塘，养鱼废水直接排入库区 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 幸福农庄一级保护区内房屋、浮桥已拆除。鱼塘已关闭 | 是 | 100% |
| 236 | 三门峡市 | 渑池县 | 裴窑水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 二级保护区礼庄寨村寨沟组有一养殖场废水排入自然沟，生活垃圾倾倒入自然沟;礼庄寨沟坡组一养殖场废水管道通入一自然沟内 | 按照农村环境综合整治要求，对生活垃圾全部收集；养殖场均属于规模以下，对养殖场的养殖废物进行综合利用，建设沉淀池，实行干湿分离，使粪便发酵后做为肥料，废水不得直接排放 | 2019-06-30 |  | 生活垃圾已全部清理，在自然沟边建防护网，并在村里配备垃圾箱。养殖废水已收集在化粪池内不再外排。农业综合利用，排污口已经拆除 | 是 | 100% |
| 237 | 三门峡市 | 卢氏县 | 双庙水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 保护区内有农业种植约300平方米 | 依照整治要求，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 238 | 三门峡市 | 卢氏县 | 双庙水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 紧邻二级保护区有一农家乐（暂未营业），污水有可能排入河内，有垃圾入河 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 239 | 三门峡市 | 卢氏县 | 沙河涧北 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 保护区内存在生活垃圾堆放点 | 开展保护区范围内及周边环境整治工作，清理生活垃圾及其他废弃物 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 240 | 三门峡市 | 卢氏县 | 沙河涧北 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 保护区内存在生活垃圾堆放点 | 开展保护区范围内及周边环境整治工作，清理生活垃圾及其他废弃物 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 241 | 三门峡市 | 卢氏县 | 水峪河磨上 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 省道322位于一级保护区沿线，仍有危险化学品车辆通行，绕行禁行未有效执行 | 组织制定完善危险品运输车辆绕行禁行方案，实施绕行禁行，修建事故导流槽、应急事故池 | 2019-06-30 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 242 | 三门峡市 | 卢氏县 | 水峪河磨上 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 保护区河道有一厕所 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 243 | 三门峡市 | 卢氏县 | 水峪河磨上 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 省道S322穿过该二级保护区 | 建立防撞防护、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2019-12-31 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 244 | 三门峡市 | 卢氏县 | 水峪河磨上 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 文峪河上游一级保护区范围内文峪乡干沟村沿河两个居民组47户生活污水和垃圾未统一收集处置 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-06-30 | 备用水源 | 已完成 | 是 | 100% |
| 245 | 三门峡市 | 义马市 | 常窑水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区杜坑村垃圾随意倾倒 | 垃圾收集处置 | 2019-05-08 |  | 垃圾已收集，并无害化处理 | 是 | 100% |
| 246 | 三门峡市 | 义马市 | 常窑水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 河南省新大牧业人工授精研究推广中心 | 加强监管，做到不渗漏、不外排、不污染当地环境；做到资源化循环利用 | 2019-05-10 |  | 场区建设专用的管道和收集井，定期用沼液车辆转运到河南国珍生态农业有限公司用于返田施肥，做到资源化利用；现场的环保管理安排专人负责 | 是 | 100% |
| 247 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 沟水坡水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 310国道南移6分部中建七局好阳河大桥工程部生活垃圾、污水未收集处理，随意排放 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-04-30 |  | 垃圾已清运完毕，污水收集池正在建设中，预计八月初即可完工 | 否 | 80% |
| 248 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 沟水坡水库 | 县级 | 二级 | 排污口 | 崤龙水电站有排污口 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 249 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 沟水坡水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内有村庄污水，垃圾未统一收集处理 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-06-30 |  | 正在建设污水管网 | 否 | 50% |
| 250 | 南阳市 | 西峡县 | 灌河石门 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 保护区标识标牌、隔离防护设施不完善 | 规范设置标识标志和隔离防护设施 | 2019-06-30 |  | 标识标志牌、隔离围网已完善 | 是 | 100% |
| 251 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 库区内违法违规建筑坝中坝（一） | 拆除 | 2019-08-31 |  | 未拆除完 | 否 | 80% |
| 252 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 库区内违法违规建筑坝中坝（二） | 拆除 | 2019-08-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 253 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 宋湾饭店无生活污水处理设施，垃圾未收集处理 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 254 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 友谊饭店无生活污水处理设施，垃圾未收集处理 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 255 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 如意饭店无生活污水处理设施，垃圾未收集处理 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 256 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 刘家饭店无生活污水处理设施，垃圾未收集处理 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 257 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 龙泉山庄无生活污水处理设施，垃圾未收集处理 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 258 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 鲜鱼饭庄无生活污水处理设施，垃圾未收集处理 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 259 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 赵春生饭店无生活污水处理设施，垃圾未收集处理 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 260 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 仝家岭村钙粉厂未拆除到位 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 整治中 | 否 | 20% |
| 261 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 石材加工群设备露天切割，生产过程中粉尘直接排放，石材及废弃边角料乱堆乱放 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 已关闭 | 是 | 100% |
| 262 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 二龙乡小学生活污水及垃圾处置不到位 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-08-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 263 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 库区内违法违规建筑坝中坝（三） | 拆除 | 2019-08-31 |  | 已拆除 | 是 | 100% |
| 264 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 库区岸边有遗留采砂船 | 清理 | 2019-08-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 265 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 小渔村饭店已关停建筑物未拆除 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 已拆除 | 是 | 100% |
| 266 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 灶爷庙村钙粉厂 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 267 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 仝家岭村钙粉厂 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 | 长期停产 | 现场堆放部分原材料，设备未拆除完 | 否 | 20% |
| 268 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 赵湾村石材加工厂无配套治污设备 | 拆除或关闭 | 2019-08-31 |  | 正在拆除 | 否 | 50% |
| 269 | 南阳市 | 桐柏县 | 银盘河水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 二级保护区内无名石子堆场 | 清理 | 2019-10-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 270 | 南阳市 | 桐柏县 | 银盘河水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 桐柏县森林矿业有限公司开采加工石子 | 拆除或关闭 | 2019-10-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 271 | 南阳市 | 桐柏县 | 银盘河水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 桐柏县银盘湖生态园 | 拆除或关闭 | 2019-10-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 272 | 南阳市 | 桐柏县 | 银盘河水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内有原住居民 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-10-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 273 | 南阳市 | 邓州市 | 张沟水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 驰诚驾校工业园学员宾馆项目，位于邓州市高集镇驰诚驾校院内，该项目建筑施工面积约18000平方米，目前两栋主体楼己完工，正在进行装修(在建两栋主楼) | 拆除或关闭 | 2019-6-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 274 | 南阳市 | 邓州市 | 张沟水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 邓州市高集一初中位于高集镇李岗村，该校食堂位于学校的西北边角，部分餐厨废水未经处理直接排入校区北边临时坑塘内 | 污水收集处置 | 2019-6-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 275 | 南阳市 | 邓州市 | 张沟水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 张沟水库干渠沿线一级保护区内有原住民 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-6-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 276 | 信阳市 | 罗山县 | 小龙山水库 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 沪陕高速罗山段从小龙山水库上方穿越 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-01 |  | 防撞护栏，事故导流槽，应急池已建设完毕 | 是 | 100% |
| 277 | 信阳市 | 罗山县 | 小龙山水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 小龙山水库旁居民点，有居民36户居住人口约180人 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 278 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 孙围孜村周坳村民组1户11人 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 建立防雨化粪池，资源化利用；设置垃圾桶，生活垃圾定期进行清运 | 是 | 100% |
| 279 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 茶叶加工，共有7名工人 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 280 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 一级饮用水源保护区内有213省道穿越 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 80% |
| 281 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 废弃仓库 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 282 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 苏锡林家庭餐馆 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 283 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 孙围孜村五里墩村民组13户75人 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-01 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 284 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 混凝土搅拌站，共有11名工人 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 90% |
| 285 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 朱和逢非规模化养猪场，目前有70头猪 | 养殖废弃物资源化利用，不外排 | 2019-12-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 286 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 7个废弃油罐 | 清除 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 287 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 泼河水库管理局工程管理用房（夜晚一人住居巡逻） | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-06-30 |  | 建立防雨化粪池，资源化利用；设置垃圾桶，生活垃圾定期进行清运 | 是 | 100% |
| 288 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 木材收购点 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 289 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 铝合金门窗加工，共有2名工人 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 290 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 二级饮用水源保护区内有213省道穿越 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 90% |
| 291 | 信阳市 | 新县 | 香山水库 | 县级 | 一级 | 排污口 | 一级保护区内有旅游码头及船只 | 拆除或关闭 | 2019-02-28 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 292 | 信阳市 | 新县 | 香山水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 新县香山湖培训中心位于一级保护区 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 293 | 信阳市 | 新县 | 香山水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 保护区内防护栏损坏 | 规范设置防护隔离设施 | 2019-04-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 294 | 信阳市 | 新县 | 香山水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 邱湾村31户原居民位于二级保护区 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 295 | 信阳市 | 新县 | 香山水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 水库门口有旅游售票设施，游人可进入大坝旅游 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 296 | 信阳市 | 新县 | 香山水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 方思娥家庭内从事餐饮服务 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 297 | 信阳市 | 商城县 | 鲶鱼山水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内有网箱养殖户134户，合计7067个网箱 | 采取有效措施防止污染水体 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 298 | 信阳市 | 商城县 | 鲶鱼山水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区有居民17户60人左右 | 有搬迁意愿的搬迁，其他的生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已全部搬迁拆除完成 | 是 | 100% |
| 299 | 信阳市 | 商城县 | 鲶鱼山水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内有居民32户约110人 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已在对二级保护区内生活污水、生活垃圾进行收集处理 | 是 | 100% |
| 300 | 信阳市 | 商城县 | 鲶鱼山水库 | 县级 | 一级 | 排污口 | 历史遗留码头 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 301 | 信阳市 | 商城县 | 鲶鱼山水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 游船停泊在一级保护区内 | 清理迁走 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 302 | 信阳市 | 商城县 | 鲶鱼山水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 隔离防护设施不完善 | 规范设置隔离防护设施 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 303 | 信阳市 | 商城县 | 鲶鱼山水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 临波苑、鸟岛排挡、吴瑾排挡、环宇山庄、东易水上旅游公司、聚源居农家院等六家餐饮业位于二级保护区 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 304 | 信阳市 | 固始县 | 史河徐咀 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 徐咀村附近约有居民400人所产生的生活污水由排污口直接排入史河 | 污水收集处置，禁止外排 | 2019-12-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 305 | 信阳市 | 固始县 | 史河徐咀 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区内隔离防护设施不完善 | 规范设置隔离防护设施 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 306 | 信阳市 | 固始县 | 史河徐咀 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 312国道（史河二桥）交通穿越 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，树立安全警示标识 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 307 | 信阳市 | 固始县 | 史河徐咀 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 二级保护区内部分工业企业未整改到位 | 拆除或关闭 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 308 | 信阳市 | 固始县 | 史河徐咀 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 保护区标识设置不健全、不规范 | 规范设置标识标志 | 2019-06-30 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 309 | 信阳市 | 固始县 | 史河徐咀 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 徐咀村约有50户居民产生的生活污水直接排入史河河滩 | 污水收集处置，禁止外排 | 2019-12-01 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 310 | 信阳市 | 潢川县 | 寨河及杨围孜灌渠、引水渠 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 牛岗村赵店村民组，寨河及杨围孜灌渠段两侧有四个排污口，其中有三个混合排污口，一个生活排污口，污水直排至灌渠内 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 现场发现该排污口为农田灌溉渠与村民雨季泄洪使用，水渠管道已经封闭 | 是 | 100% |
| 311 | 信阳市 | 潢川县 | 邬桥水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 水源地保护区未建设隔离防护设施、无标示牌、警示牌 | 完善隔离防护设施、标识牌、警示牌 | 2019-12-31 |  | 已完善隔离防护网、标识、标志警示牌 | 是 | 100% |
| 312 | 信阳市 | 潢川县 | 邬桥水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 饭店距离邬桥水库约1500米左右，紧邻灌溉沟渠两半截农家乐，饭店旁边有一处养鱼塘，生活污水直接排入鱼塘内 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 农家乐已关闭，鱼塘投料机进行拆除，已实现生态养殖 | 是 | 100% |
| 313 | 信阳市 | 潢川县 | 邬桥水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 距离邬桥水库约200米左右，盛世华易餐饮服务中心，院内有三个鱼塘，有部分散养家禽 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 农家乐已关闭，鱼塘投料机进行拆除，鱼塘养殖废水作为农田、树木灌溉用水，散养家禽已经停养 | 是 | 100% |
| 314 | 驻马店市 | 确山县 | 薄山水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 刘湾寨餐饮，已经废弃，无人看守，现已关闭 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 315 | 驻马店市 | 确山县 | 薄山水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 水上运动学校，1994年建设，1996年投入使用。现已关闭，停止训练 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 316 | 驻马店市 | 确山县 | 薄山水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 薄山湖度假村，1996年建设，2001年停止营业 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 317 | 驻马店市 | 确山县 | 薄山水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 竹林农家饭店，2000年建设，2018年5月注销工商营业执照 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 318 | 驻马店市 | 确山县 | 薄山水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 大红船餐饮，1995年建设，2018年5月已注销工商营业执照 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 319 | 驻马店市 | 确山县 | 薄山水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 鱼瑶度假村，1995年建设，2004年扩建，已于2018年5月停止营业 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 320 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 高邑乡两半截庄建党山庄平房3间 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 321 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 码头南瓦房分散居民区 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 322 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 码头南崇学山庄东瓦房小院3处 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 323 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 码头南公厕 | 粪污收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 324 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 铜山乡彭庄老鸹山废弃猪舍 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 325 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 码头南养鱼用房，7间住房 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 326 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 东风大酒店南边公厕 | 粪污收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 327 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 取水口西侧门市部，四间两层楼房 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 328 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 铜山湖水库后门鸿源山庄饭店餐饮 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 329 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 张斌别墅北一层楼房房屋一间 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 经核实此房为水库配电房，不需要拆除或关闭 | 是 | 100% |
| 330 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 铜山乡上邵村委下邵庄公厕、废弃猪舍，房屋三间 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 331 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 铜山乡姚岗水库内养鱼房简易房3间 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 332 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 张斌别墅北公厕 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 333 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 码头南边一个停业食堂 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 334 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 铜山乡上邵村委下邵民房11间分散居民区 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 335 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 水文站隔壁东坝头门市部简易房 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 336 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 住房3间，生活污水、垃圾收集处理不到位 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 337 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 水库副坝北南边简易房5间 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 338 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 张斌别墅西公厕 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 339 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 铜山乡安庄土鸡蒸面条门前厕所 | 粪污收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 340 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 水库管理局北院内有废弃养猪设施，目前没有养殖活动 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 341 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 水库副坝平房3间 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 342 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 宋家场水库管理局北两层楼上下房屋10间 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 无人居住，不排放污染物 | 是 | 100% |
| 343 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 张斌别墅群隔壁，瓦房三座 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 无人居住，不排放污染物 | 是 | 100% |
| 344 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 铜山乡孤山洼庄西平房5间，简易房2间 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 345 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 水库家属院前瓦房及集中居民区住户 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 346 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 宋家场水库管理局活鱼批发斜对面分散居民区公厕 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 347 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 水库大坝西头湖边两层居民楼房 | 生活污水、垃圾收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 348 | 驻马店市 | 泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 一级保护区内坝头闸门维修道路与环湖路相通连,无应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-31 |  | 实施交通改道，迁出一级保护区，目前已完成 | 是 | 100% |

附件2

河南省2019年7月份县级地表水型饮用水水源保护区环境问题清理整治进展情况（清单外）统计表

| 序号 | 省辖市 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州市 | 巩义市 | 坞罗水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未隔离防护设施；坞罗大桥桥头附近有建筑垃圾未清理 | 规范设置隔离防护设施，清理垃圾 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 2 | 郑州市 | 新密市 | 李湾水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 存在一个数量约1500只的养鹅场 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 3 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 好友情樱桃园内有餐饮项目 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 4 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 史桐新村旁有一面积约两万平方米水泥管生产点 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 生产设施已拆除，物料已清空，车间已经查封 | 是 | 100% |
| 5 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 商登高速与郑新快速通道交汇处立交桥下，水边有多处垂钓 | 禁止垂钓 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 6 | 郑州市 | 新郑市 | 望京楼水库 | 县级 | 一级、二级 | 其他问题 | 一级区内有14处房子，已清理腾空6处；二级区内有4个村庄、2所学校、3个非规模化养殖户和5家企业。 | 一级保护区内临时棚户房拆除，非原住民砖混房屋腾空贴封条。二级保护区村庄、学校生活污水、生活垃圾收集处理，养殖废弃物资源化利用；企业按环评要求整治到位，没有环评手续的依法拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 前期工作 | 否 | 0% |
| 7 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 雷家沟村污水处理设施未正常运行 | 建设污水处理一体化设施，完善人工湿地，污水处理后循环利用不外排 | 2019-12-31 |  | 污水处理一体化设备已安装完成 | 是 | 100% |
| 8 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 存在一个散养20只左右的鸡鸭养殖户 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 9 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未规范设置标识、标志及隔离防护设施，存在多处钓鱼、游玩等人为活动 | 规范设置标识、标志及隔离防护设施，禁止垂钓游玩等人为活动 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 10 | 郑州市 | 登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 少林污水处理厂未正常运行，配套的人工湿地闲置未运行 | 对污水处理厂和人工湿地进行维修改造，确保正常运行 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 90% |
| 11 | 郑州市 | 登封市 | 劵门水库 | 县级 | 一级、二级 | 其他问题 | 未规范设置标识、标志及隔离防护设施 | 规范设置标识、标志及隔离防护设施 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 12 | 郑州市 | 登封市 | 劵门水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 防撞设施不完善，有多个导流口直接通向水库 | 规范完善防撞设施和导流槽 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 13 | 洛阳市 | 栾川县 | 龙潭沟 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 观星村部分居民生活污水直排至小溪 | 污水集中收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 14 | 洛阳市 | 栾川县 | 龙潭沟 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 蟠桃山风景区生活污水微动力处理设施产生的废水直排到保护区内小溪 | 将处理后的废水引到保护区外或回用 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 15 | 洛阳市 | 栾川县 | 龙潭沟 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 观星村生活污水处理设施处理废水直排保护区内小溪 | 将处理后的废水引到保护区外或回用 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 90% |
| 16 | 平顶山市 | 舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未设置隔离防护设施 | 规范设置隔离防护设施 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 17 | 新乡市 | 长垣县 | 黄河周营 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 周营水厂厂区内有圈养鸡鹅约90只 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 18 | 新乡市 | 长垣县 | 黄河周营 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 建有长垣县永泰新型墙体材料厂，烧制红砖，大量煤粉露天堆放 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 70% |
| 19 | 新乡市 | 长垣县 | 黄河周营 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 隔离防护栏存在破损，设置长度不够，保护区内有垂钓现象 | 规范设置隔离防护措施，禁止垂钓 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 20 | 新乡市 | 长垣县 | 黄河周营 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 存在采砂场及若干废弃物 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 21 | 新乡市 | 卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 小店河村有欢乐谷童话小镇游乐场，初步核查未办理环评手续，有破坏植被行为，影响水源涵养 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 60% |
| 22 | 焦作市 | 博爱县 | 丹河 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 杨庄河村发现一处正在建设的疑似旅游餐饮项目 | 停止建设 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 23 | 焦作市 | 博爱县 | 丹河 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 引丹干渠黄岭段和西环岭段明渠，未设置水源地保护区标识、标志及隔离防护设施 | 规范设置隔离防护设施，设置标识标志 | 2019-12-31 | 经现场定位，西黄岭段明渠在矢量图红线外 | 已完成 | 是 | 100% |
| 24 | 许昌市 | 禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 部分居民住宅在一级保护区内，但保护区标识设置太少，特别在人为活动密集区域内未设置隔离防护设施 | 设置明显标识，设置隔离防护设施 | 2019-12-31 |  | 整治中 | 否 | 20% |
| 25 | 三门峡市 | 渑池县 | 刘郭水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 水库旁存在山水人家农家乐，旱厕污水直排，未经处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 26 | 三门峡市 | 渑池县 | 南庄水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 无标识标志 | 规范设置标识标志 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 27 | 三门峡市 | 卢氏县 | 双庙水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 部分防护网缺失，导致车辆人员进入，有垂钓现象 | 规范设置隔离防护设施，禁止垂钓 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 28 | 三门峡市 | 义马市 | 常窑水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 存在清风山风景区，景区存在一座寺庙，周末人员活动相对较多 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 29 | 三门峡市 | 义马市 | 常窑水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在一村庄，存在小规模猪、羊养殖问题，养殖粪便露天堆放 | 生活污水、生活垃圾收集处理，养殖废弃物资源化利用 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 30 | 三门峡市 | 义马市 | 常窑水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 存在一个木材加工厂，正在生产；加工厂往南约100米，有一厂房现场未发现相关人员 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 31 | 三门峡市 | 义马市 | 常窑水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 存在300平方左右的养鱼塘，未见相关污染防治措施 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 32 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 沟水坡水库 | 县级 | 二级 | 公路 | G59沟水坡一号大桥附近，高速穿越路段未见应急池，导流槽通过明渠暗管引流向水库方向。沟水坡一号大桥桥底其中一侧未安装导流管 | 建设事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-31 | 高速穿越二级保护区路段的导流槽从一号桥底穿过，最终流向水库方向 | 已完成 | 是 | 100% |
| 33 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 沟水坡水库 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 存在1家养殖场和1家养鸡场 | 养殖废弃物资源化利用 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 34 | 南阳市 | 西峡县 | 灌河石门 | 县级 | 一级、二级 | 旅游餐饮 | 存在旅游度假村，度假村部分在一级保护区，部分在二级保护区，并配套有游船码头，目前处于暂停营业状态 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 县政府已召开专题会议，部署研究 | 否 | 10% |
| 35 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 其它问题 | 堆放有大量碎石，为钙粉厂用料，被雨水冲刷会影响周边环境 | 清理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 36 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 存在大型石料加工场，现场有大量堆料 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 37 | 南阳市 | 镇平县 | 赵湾水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 库区内有坝中坝正在建设中 | 拆除 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 38 | 南阳市 | 桐柏县 | 银盘河水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 国有砂石公司料场仍在生产，未清理 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 39 | 南阳市 | 邓州市 | 张沟水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区沿线存在多处垃圾分散堆放点 | 垃圾集中收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 40 | 南阳市 | 邓州市 | 张沟水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 水库周边多处垂钓，未有明显的隔离防护设施 | 禁止垂钓，设置隔离防护设施 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 41 | 信阳市 | 罗山县 | 小龙山水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 存在一养殖鱼塘及一间简易平房。 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 42 | 信阳市 | 罗山县 | 石山口水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 生活垃圾就近倾倒于水库岸边，垃圾渗滤液未经收集处理渗入土壤 | 生活垃圾集中收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 43 | 信阳市 | 罗山县 | 石山口水库 | 县级 | 一级 | 排污口 | 蓄水闸管理房边存在一排污口，正在往水库排放污水 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 该排口排水实为设施回流水，加强设施监管力度 | 是 | 100% |
| 44 | 信阳市 | 罗山县 | 石山口水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未按规范设置标识标志 | 规范设置标识标志 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 45 | 信阳市 | 罗山县 | 石山口水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 存在2处农业产业观光园（包括农作物种植，鱼塘养殖，生态观光），人类活动较频繁 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 46 | 信阳市 | 光山县 | 泼河水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在20余户居民，产生的生活污水未经处理直排库区（距离库区水面仅20多米），生活垃圾未集中收集 | 生活污水、生活垃圾收集处理 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 47 | 信阳市 | 固始县 | 史河徐咀 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 存在一处堆放己久的生活垃圾堆场，现场有一定存量且不久前刚堆倒的生活垃圾，堆放场地未采取三防措施 | 清理垃圾，并规范化处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 48 | 信阳市 | 潢川县 | 邬桥水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 存在大量鱼塘养殖，鱼塘清塘产生的养殖废水经潜水泵排入水库，多数鱼塘备有投料机实施投饵养殖，鱼塘内水质感官较差，外排养殖废水影响饮用水质 | 采取措施防止污染水体，养殖废水禁止排入库区 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 49 | 信阳市 | 潢川县 | 邬桥水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在大量居民点、餐饮场所、办公场所，产生的污水未进行集中收集处理，直排坑塘、沟渠，最终汇流进入一级保护区，影响饮水水源 | 污水集中收集处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 50 | 信阳市 | 潢川县 | 邬桥水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 存在一处生活垃圾堆场，现场存有大量生活垃圾，堆放场地未采取三防措施，现场异味浓烈，周边群众反应强烈，严重影响群众生产生活 | 清理垃圾，并规范化处置 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 51 | 信阳市 | 潢川县 | 寨河及杨围孜灌渠、引水渠 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 距引水渠100米外东侧及西侧分别存在两处养猪场及两个养殖塘。引水渠西侧养猪场约1000多平方,建有污水处理设施；引水渠东侧规模小约100平方，未建污水处理设施 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |
| 52 | 信阳市 | 潢川县 | 寨河及杨围孜灌渠、引水渠 | 县级 | 一级 | 排污口 | 牛岗村赵店村沿引水渠向北500米处，有一排污口正在向引水渠排放黑臭水，渠中水体变黑，并漂游白色泡沫。距离此排污口间隔50及200米处各有一个排污口，现场无污水排入引水渠。 | 拆除或关闭 | 2019-12-31 |  | 已完成 | 是 | 100% |