| 建设项目情况 |
| --- |
| 企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能 （万吨） | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 现有生产厂区院内 | 1300m³高炉2座 | 238.2万吨 | 一座2020年 一座2022年 | 一座2021年 一座2023年 | 减量5000吨 |
|  |  | 104t转炉1座 | 119万吨 | 2022年 | 2023年 | 减量5000吨 |
|  |  | 55 t合金钢电炉1座 | 41万吨 | 2022年 | 2023年 |  |
| 退出项目情况 |
| 序号 | 省（区、市） | 企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能 （万吨） | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
| 1 | 河南省济源市 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 508m³高炉4座 | 239.2万吨 | 其中2座 2021年 其余2023年 | 其中2座 2021年 其余2023年 | 换算产能数为炼铁239.2万吨，用于建设项目238.2万吨，减量5000吨，剩余5000吨企业保留备用。 |
| 2 | 河南省济源市 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 50t转炉1座 | 76万吨 | 2023年 | 2023年 | 换算产能数为炼钢161万吨，用于建设项目160万吨，减量5000吨，剩余5000吨企业保留备用。 |
| 3 | 河南省济源市 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 60 t转炉1座 | 85万吨 | 2023年 | 2023年 |  |
| 合计 | / | / | / | 239.2万吨炼铁产能，161万吨炼钢产能 | / | / | / |